## Slide 1: Fractal space explorer
Manuel Schmitt

## Slide 2: Idee
Fraktal- und Partikeleffekt-Viewer mit spielerischen Elementen
Umwelt soll auf eigene Musik reagieren
Exploration
  Weltall + Raumschiff Metapher
  Interaktive Cockpit-Ansicht
Inspiration
  Koch-Kurven-Demo
  Polynomial 1+2

## Slide 3: Idee
VR-Modus mit Head-Mounted-Display
  Occulus?
Steuerungsmodalitäten
  Tastatur
  HMD-bezogene Eingabegeräte
Entwicklungsumgebung
  Erste Demo: Unity
  Unity oder Unreal?
Evtl. AR-Möglichkeiten?

## Slide 4: Planung
Kalenderwoche | Manuel Schmitt
21 | IDE + Hardwarefragen klären, Assets sammeln
22: Milestsone 1 | Erstellung Weltraum + Raumschiff
23 | Erstellung Weltraum + Raumschiff
24: Milestone 2 | Explorierbare Fraktal- + Partikeleffekte (Shader[Bloom])
25 | Explorierbare Fraktal- + Partikeleffekte (Shader[Bloom])
26 | Explorierbare Fraktal- + Partikeleffekte (Shader[Bloom])
27 | Explorierbare Fraktal- + Partikeleffekte (Shader[Bloom])
28: Milestone 3 | Steuerung: Schiffinteraktion, Spielelemente (Aufträge, Gefechte)
29 | Steuerung: Schiffinteraktion, Spielelemente (Aufträge, Gefechte)

## Slide 5: Planung
Kalenderwoche | Manuel Schmitt
30 | Steuerung: Schiffinteraktion, Spielelemente (Aufträge, Gefechte)
31 | Urlaub
32 | Urlaub
33 | Urlaub oder Puffer
34 | Urlaub oder Puffer
35: Milestone 4 | Integration: Musik, musikabhängige Reaktionen der Umwelt
36 | Integration: Musik, musikabhängige Reaktionen der Umwelt
37 | Integration: Musik, musikabhängige Reaktionen der Umwelt
38 + 39 | Puffer

## Slide 6: Meilensteine
Milestsone | To Do
Milestone 1: Erstellung Weltall + Raumschiff | Skybox/Skysphere + Partikel für Bewegungsfeedback, Raumschiff
Milestone 2: Atmosphäre durch Effekte Schaffen | Fraktal- und Partikeleffekte, Shader: Blur, Bloom, Glow etc. + Integration in Spielwelt
Milestone 3: Steuerung und Spielelemente | Schiffinteraktion, Aufträge, Gefechte (evtl. kleine Scharmützel mit abstrakten Wesen)
Milestone 4: Musik-reaktive Umgebung | Wege finden, um Umgebung an eigene Musik anzupassen etwa durch Farbstimmung und Partikelbewegungen abhängig von Frequenzausschlag

## Slide 7: Risiken
Kreativer Stau
Shader, da wenig Erfahrung
Abtasten der Musik auch eher Neuland

## Slide 8
Breitbildtestmuster (16:9)
Test Seitenverhältnis
(Sollte kreisförmig angezeigt werden)
16x9
4x3